**Про хід поливного сезону 2023**

 В зоні обслуговування Кілійського МУВГ 93439 га зрошуваних земель на 19 зрошувальних системах, з них 10868га рисових систем. В наявності в управлінні 98 насосних станцій, з них 81 зрошувальних, 9 дренажних, 8 водопостачальних.

 До початку поливного сезону 2023, для підвищення пропускної здатності основного транспортуючого каналу «Міжколгоспний», на підвідних каналах проведено днопоглиблювальні роботи силами Управління.

 До поливу підготовлено 33,052 тис.га зрошувальних земель**.**

 Насосними станціями проведено водообмін водогосподарських об’єктів об’ємом 1606,92 тис.м3  для забезпечення аграріїв придатною для поливу водою.

 Поливний сезон розпочато 14 березня 2023 року згідно наказу управління від 14.03.2023 № 51.

 **Укладено** з водокористувачами **94**  Договори про надання послуг, пов’язаних із забором води із використанням водозабірних споруд Кілійського МУВГ на площу поливу 13,207 тис.га.

 **Станом на 01.05.2023 полито:**

* фізичної площі - 202 га;
* гектарополивів - 202 га.

 Полив на системах здійснюється затопленням, дощувальними машинами Valley, Кубань, Фрегат, ДДА- 100 МА, ДДН-70, дощувальними машинами барабанного типу SUPER RAIN 135,CASELLA, «Дніпро» та крапельним способом.

Водооблік здійснюється за допомогою витратомірних комплексів ІРКА, методики МВУ 03-012-04 (фіксоване русло), механічними приладами обліку.

**Забрано в**оди водокористувачами на зрошення 527 тис.м3.

Були задіяні насосні станції на полив - 7 одиниць.

Через рясні опади у квітні, для стабілізації водогосподарської ситуації на системах на водовідведення колекторно-дренажних вод працювали 4 насосних станції.